Minutes of Meeting

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summary** | | | | | |
| **Meeting Topic** | Meeting 2 | | | | |
| **Date** | 20 Jun 17 | **From** | 11:00 AM | **To** | 12:00 AM |
| **Location** | PL.3 | **Note Taker** | Laurenz Gebauer | **Duration** | 1 hrs |

|  |  |
| --- | --- |
| **Agenda** | |
| **Time** | **Topic** |
| 15 mins | Herzeigen und Besprechen des Spiels bis jetzt |
| 15 mins | Dokumnentation überprüfen |
| 30 mins | Besprechung was zum Schluss noch zu tun ist und was an Funktionen noch fehlt |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attendee List** | | | |
| # | **Name** | **Present?** | **Reason of Absence** |
| 1 | Laurenz Gebauer | Y |  |
| 2 | Bernhard Pranz | Y |  |
| 3 | Markus Schiller | Y |  |
| 4 | Martin Macheiner (Projektbetreuuer) | Y |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meeting Notes** | |
| 1 | Formulierungen der Projektziele noch spezifizieren |
| 2 | Aufpassen: Zeit nicht übersehen – Ziele nicht zu hoch stecken! |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Action Items** | | | |
| # | **Task** | **Person Responsible** | **Due Date** |
| 1 | Projektziele überdenken | Alle Teammitglieder | 27 Jun 17 |
| 2 | Grafiken überarbeiten | Bernhard Pranz | 27 Jun 17 |
| 3 | Coden | Alle Teammitglieder | 03 Jul 17 |